منصة ربط السياح بالمرشدين السياحيين في السعودية

تقرير إغلاق المشروع

Stage 5 – Project Closure

اسم المشروع

IMAGINE

منصة تربط السياح مع المرشدين السياحيين المعتمدين داخل المملكة العربية السعودية

رابط الموقع
Link

أسماء أعضاء الفريق

رياض الحمد

محمد القبس

ناصر القحطاني

- نظرة عامة على المشروع

مشروع IMAGINE هو موقع ويب يهدف إلى ربط السياح (محليين ودوليين) مع مرشدين سياحيين معتمدين داخل المملكة العربية السعودية، مع إبراز أهم الوجهات السياحية بشكل بسيط وواضح.

أهداف الـ MVP كانت كالتالي:

- صفحة رئيسية Home توضّح فكرة المنصة وقيمة الخدمة.

- صفحة Places لعرض الوجهات السياحية الرئيسية (مثل العلا، البحر الأحمر، الرياض…).

- صفحة Guides لاستعراض المرشدين السياحيين.

- نموذج Become a Guide يتيح للمرشد السياحي التسجيل وإرسال بياناته وترخيصه.

- نقطة دخول العملاء.

- نقطة دخول المرشد السايحي.

- نقطة دخول Admin (مشرف النظام).

المشروع بدأ باستخدام Django كـ Back-end، ولكن بسبب صعوبة التعامل معه في ظل ضيق الوقت وتراكم المتطلبات، قرر الفريق التحويل إلى Supabase لتبسيط العمل وتسريع التطوير.

- ملخص النتائج (Results Summary)

- الوظائف الأساسية التي تم تنفيذها في الـ MVP.

- نشر الموقع فعلياً.

- صفحة Home:
•  عرض فكرة المنصة ورسالة واضحة عن الربط بين السائح والمرشد.
•  أزرار واستدعاءات للإجراء مثل Become a Guide، Meet Our Guides، Explore Destinations.

- صفحة Places:
•  عرض مجموعة من الوجهات السياحية داخل المملكة مع وصف مختصر لكل وجهة (يمكن توسيعها مستقبلاً).

- صفحة Guides:
•  عرض بيانات المرشدين السياحيين المخزّنة في قاعدة البيانات على Supabase بحسب ما يتم تسجيله.

- نموذج Become a Guide:
•  حقول الاسم الكامل، البريد الإلكتروني، كلمة المرور، العمر.
•  حقل رقم رخصة الإرشاد السياحي.
•  رفع ملف الرخصة بصيغة PDF.

- نقطة Admin Login:
•  مدخل لعرض Admin Dashboard.

- البنية التقنية (Technical Architecture) باختصار:

- Front-end:
 •  صفحات الموقع (HTML / CSS / JavaScript).

- Back-end / Database:
•  استخدام Supabase لتخزين بيانات المرشدين السياحيين.
•  استخدام Supabase لإدارة تسجيل الدخول/التسجيل.

- استضافة الموقع
 استضافة الواجهة الأمامية على Netlify.
 واستضافة الباك إند وقاعدة البيانات على Supabase.

الانتقال من Django إلى Supabase قلّل من تعقيد إعداد الباك إند والنشر، وساعد الفريق على التركيز على تجربة المستخدم والخصائص الأساسية للـ.MVP

مقارنة النتائج بالأهداف:

- تم تحقيق جوهر فكرة المنصة في نسخة الـ MVP:
•  السائح يمكنه استكشاف الوجهات السياحية.
•  المرشد يستطيع التسجيل وإرسال بياناته ورخصته.

- تم تأجيل بعض الخصائص المتقدمة مثل:
•  نظام المحادثة المباشرة.
•  نظام الدعم المباشر
وذلك بسبب ضيق الوقت والرغبة في الالتزام بنطاق واضح للمشروع.

- الاستخدام وردود الفعل الأولية:

- عدد الزوار الحالي قليل، وهو أمر متوقع لأن:
•  الموقع جديد.
•  لم تُطلق حملة تسويق فعلية حتى الآن.

- تم اختبار المنصة داخلياً بواسطة أعضاء الفريق وبعض الزملاء، وكانت أبرز الملاحظات:
•  تصميم واجهة بسيط وواضح.
•  سهولة فهم نموذج تسجيل المرشد السياحي.

- الدروس المستفادة

- ما الذي نجح بشكل جيد؟

- التركيز على MVP:
•  ساعد الفريق على إنهاء نسخة عاملة من المشروع بدلاً من التشتت في خصائص كثيرة.

- قرار التحويل من Django إلى Supabase:
•  خفّف عبء إعداد Models، Views، Auth، في Django.
•  قلّل مشاكل النشر والوقت الضائع في إعداد السيرفر.

- التعاون داخل الفريق:
•  توزيع الأدوار كان واضحاً بين Front-end، Back-end، Deployment.
•  التواصل بين أعضاء الفريق كان مستمراً، رغم ضيق الوقت.

- التحديات وكيف تم التعامل معها:

- تعقيد Django مع ضيق الوقت:
•  إعداد Django وتكوينه للنشر كان يحتاج وقتاً أطول من المتاح.
•  تم اتخاذ قرار واضح بالتحويل إلى Supabase مع المحافظة على فكرة المشروع الأساسية.

- ضغط الوقت وتداخل المتطلبات:
•  وجود مهام إضافية من أكاديمية طويق أدى إلى تكدس الأعمال في فترة قصيرة.
•  تم تقليل نطاق المشروع والتركيز على أهم الخصائص فقط.

- قلة اختبارات المستخدمين الفعليين:
•  عدد الزوار قليل، ولم يكن هناك وقت كافٍ لتنظيم جلسات اختبار مع سياح أو مرشدين حقيقيين.
•  تم الاعتماد على اختبار داخلي من الفريق وزملاء قريبين.

- كيف يمكن تحسين طريقة العمل في المشاريع القادمة؟

- اختيار Tech Stack مناسب منذ البداية، مع مراعاة:
•  خبرة الفريق.
•  الوقت المتاح للمشروع.
•  متطلبات النشر (Deployment).

- تخصيص وقت واضح لـ Testing و Bug Fixing و UI/UX Polish في الخطة، وعدم تركها للأيام الأخيرة.

- تنظيم المتطلبات في وقت مبكر، ومعرفة تأثيرها على خطة المشروع.

- تفعيل نظام بسيط لمتابعة Metrics مثل:
•  عدد المرشدين المسجلين.
•  عدد الزيارات للموقع.
•  نسبة من يكمل نموذج التسجيل.

- ملخص اجتماع Team Retrospective

خلال اجتماع Team Retrospective ناقش الفريق تجربته في المشروع من الجوانب المختلفة، وكانت أبرز النقاط:

- ما الذي عمل بشكل جيد؟

- وضوح الأدوار داخل الفريق، ومعرفة كل عضو بالمسؤوليات الأساسية عليه.

- القدرة على التكيّف مع التغيير التقني التحويل إلى (Supabase) بدون إيقاف المشروع.

- الالتزام العام بمواعيد التسليم الأساسية للمشروع.

- ما الذي لم يعمل بشكل جيد؟

- بعض المهام بدأت متأخرة بسبب ضغط الوقت.

- التوثيق (Documentation) تم بشكل متأخر، بدلاً من كتابته بالتوازي مع التطوير.

- جلسات الاختبار مع مستخدمين حقيقيين كانت محدودة جداً.

- إجراءات عملية للتحسين:

- البدء في كتابة Documentation منذ المرحلة الأولى وتحديثها في كل Stage.

- تقسيم المشروع إلى Milestones أصغر لمراقبة التقدم واكتشاف التأخير مبكراً.

- حجز فترة ثابتة في نهاية كل مشروع مخصصة فقط لـ Testing و Bug Fixing وتحسين تجربة المستخدم.

- التوصيات المستقبلية (Future Recommendations)

بناءً على نتائج المشروع والدروس المستفادة، يوصي الفريق بما يلي للإصدارات القادمة من IMAGINE:

- إضافة خصائص سوق متكاملة:
•  إضافة نظام Payments للدفع الإلكتروني.

- تحسين تجربة المستخدم:
•  دعم أكثر من لغة للسياح الأجانب.
•  تحسين واجهة المستخدم في صفحات Guides، Places.

تطوير Admin Dashboard:
•  إدارة بيانات المرشدين.
•  مراجعة رخص الإرشاد والموافقة عليها.
•  إدارة المحتوى (الوجهات، الصور، النصوص).

- تفعيل خطة تسويق بسيطة:
•  إنشاء حسابات على منصات التواصل الاجتماعي.
•  نشر محتوى عن الوجهات السياحية في السعودية.
•  استهداف المرشدين السياحيين للتسجيل في المنصة.

- الروابط (URLs)

- رابط الموقع (Live):
Link

- رابط (GitHub Repository):
Link